SMLOUVA NA DODÁVKU ZPRAVODAJSKÉHO SYSTÉMU

A POSKYTNUTÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

Český rozhlas

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu

nezapisuje se do obchodního rejstříku

se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

zastoupený: Mgr. Reném Zavoralem, generálním ředitelem

IČ 45245053, DIČ CZ45245053

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 1001040797/5500

zástupce pro věcná jednání: 	Ing. Zbyněk Javornický, vedoucí oddělení IT

tel.: +420 221 553 273

e-mail: zbynek.javornicky@rozhlas.cz

(dále jen jako „objednatel“)

a

[DOPLNIT]

obchodní společnost zapsaná v OR vedeném [DOPLNIT] oddíl [DOPLNIT], vložka [DOPLNIT]

se sídlem [DOPLNIT]

zastoupená: [DOPLNIT]

IČ [DOPLNIT], DIČ [DOPLNIT]

bankovní spojení: [DOPLNIT], a.s., č. ú.: [DOPLNIT]

zástupce pro věcná jednání 	[DOPLNIT]

tel.: +420 [DOPLNIT]

e-mail: [DOPLNIT]

(dále jen jako „poskytovatel“)

uzavírají v souladu s ustanovením §§ 1746 odst. 2, 2358 a násl. a 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu (dále jen jako „smlouva“) v návaznosti na veřejnou zakázku č. j. zadavatele (objednatele) VZ004/2016

Preambule

Účelem této smlouvy je poskytnutí plnění, které spočívá v dodávce a instalaci zpravodajského systému určeného pro výrobu zpravodajství, sportu a publicistiky vč. školení uživatelů a poskytnutí dalších služeb (včetně podpory dle článku VIII. této smlouvy) souvisejících s implementací a customizací tohoto zpravodajského systému.

Tento nový systém bude sloužit jako náhrada za doposud používaný systém iNEWS.

- Předmět smlouvy

  - Poskytovatel tímto prohlašuje, že je oprávněn – přímo nebo na základě vlastní samostatné dohody s osobou, která je oprávněna k výkonu a nakládání s majetkovými právy (ve smyslu práva duševního vlastnictví) k tomuto zpravodajskému systému – plnit předmět této smlouvy, tzn., dodat a instalovat objednateli zpravodajský systém vč. možnosti jeho implementace a customizace, přičemž činnostmi dle této smlouvy ze strany poskytovatele nevznikne objednateli jakákoli škoda. Pokud během doby platnosti a účinnosti této smlouvy poskytovatel přestane být subjektem oprávněným k zásahům do software/aplikace, je povinen na toto bezprostředně poté objednatele písemně upozornit.

  - Smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout objednateli následující plnění: „nový zpravodajský systém s názvem [DOPLNIT]“ (dále také jako „dílo“ či „systém“), v jehož rámci je povinen provést následující činnosti:

    - dodávka potřebných SW licencí systému pro práci 145 současně připojených uživatelů a instalace systému (dále jako etapa „Dodávka potřebných SW licencí a instalace systému“);

    - konzultace, analýza, návrh a customizace workflow v počtu 40 člověkodnů (dále jako etapa „Konzultace a návrh workflow“);

    - implementace systému do SW a HW prostředí objednatele a migrace dat ze stávajícího redakčního systému iNEWS (dle přílohy č. 1) vč. dodání dokumentace nastavení systému (dále jako etapa „Implementace systému do SW a HW prostředí zadavatele“);

    - školení uživatelů a administrátorů (provedení školení klíčových uživatelů v rozsahu 120 hodin a provedení školení administrátorů systému v rozsahu 40 hodin), (dále jako etapa „Školení uživatelů a administrátorů“);

    - další služby, které budou podrobně specifikovány během workflow konzultace v počtu 30 člověkodnů (např. konfigurace, nastavení, integrace);

    - zkušební provoz v délce 3 měsíců včetně poskytování podpory dle čl. VIII. této smlouvy (dále jako etapa „Zkušební provoz“);

    - podpora dle čl. VIII. této smlouvy pro customizovaný zpravodajský systém na první rok provozu od podpisu závěrečného akceptačního protokolu (dále jen jako etapa „Podpora na první rok provozu“);

    - podpora dle čl. VIII. této smlouvy pro customizovaný zpravodajský systém na druhý rok provozu od podpisu závěrečného akceptačního protokolu (dále jen jako etapa „Podpora na druhý rok provozu“);

    - podpora dle čl. VIII. této smlouvy pro customizovaný zpravodajský systém na třetí rok provozu od podpisu závěrečného akceptačního protokolu (dále jen jako etapa „Podpora na třetí rok provozu“);

- a objednatel se zavazuje plnění dle této smlouvy převzít a zaplatit za ně sjednanou cenu.

- Činnosti pod písmeny a) až i) jsou dále v této smlouvě označeny jako etapy díla.

  - Smluvní strany budou v rámci plnění předmětu této smlouvy vycházet z následujících zásad, které je nutno dodržovat ve všech fázích plnění předmětu této smlouvy:

    - poskytovatel nebo jeho oprávněný zástupce je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy respektovat a přihlížet k projektové metodice ČRo, jako objednatele. Projektová metodika ČRo bude předána poskytovateli nebo jeho oprávněnému zástupci při podpisu smlouvy;

    - spolupráce smluvních stran v rámci plnění předmětu této smlouvy vč. konkretizace plnění bude – za účelem průběžné kontroly a korektní spolupráce – probíhat vždy následujícím způsobem:

- poskytovatel je povinen předem objednatele informovat o jednotlivých krocích, které provádí za účelem plnění této smlouvy;

- poskytovatel v dostatečném časovém předstihu navrhne objednateli požadované řešení, vč. podrobného popisu a termínů;

- smluvní strany tento proces vždy završí vzájemnou dohodou a pouze na základě této dohody poskytovatel započne s plněním.

    - bude-li mít smluvní strana jakékoli pochybnosti o plnění z této smlouvy, je v rámci opatrnosti povinna druhou smluvní stranu požádat stanovenou formou o vysvětlení;

    - smluvní strany v rámci zachování jistoty sjednávají, že jakákoli jejich vzájemná komunikace (konkretizace plnění, potvrzování si kteréhokoli plnění, upozorňování na podstatné skutečnosti týkající se vzájemné spolupráce apod.) bude probíhat vždy minimálně formou e-mailové korespondence bez zaručeného elektronického podpisu mezi osobami dle čl. XII. této smlouvy;

    - plnění bude představovat vždy samostatný funkční celek tak, aby mohlo docházet k průběžné fakturaci po jednotlivých etapách;

    - smluvní strany jsou povinny si během platnosti a účinnosti této smlouvy oznamovat veškeré skutečnosti, které jsou pro tuto smlouvu podstatné;

    - v případě, že je vyžadována součinnost objednatele k plnění této smlouvy a objednatel je v prodlení s plněním svých povinností, je poskytovatel povinen jej na toto prodlení nejpozději třetí den, kdy toto prodlení trvá, písemně upozornit oznámením zaslaným na 
e-mailovou kontaktní adresu;

    - systémem se rozumí zpravodajský systém určený pro výrobu zpravodajství, sportu a publicistiky implementovaný a customizovaný pro potřeby objednatele dle této smlouvy.

  - Objednatel je připraven poskytnout nezbytné HW a SW prostředky v rozsahu  dohodnutém při úpravě řešení a to: Objednatel poskytne maximálně tyto HW prostředky na virtuální platformě VMware v této konfiguraci:

    - pro hlavní systém: 1 x virtual machine (4 CPU, 32 GB, 75 GB systém disk, 100 GB data), 2 x virtual machine (4 CPU, 8 GB RAM, 75 GB systém disk). Na tyto HW prostředky poskytne objednatel tyto SW prostředky: 3 x MS Windows Server 2008 R2 a vyšší.

    - pro záložní systém: 1 x virtual machine (4 CPU, 32 GB, 75 GB systém disk, 100 GB data), 2 x virtual machine (4 CPU, 8 GB RAM, 75 GB systém disk). Na tyto HW prostředky poskytne objednatel tyto SW prostředky: 3 x MS Windows Server 2008 R2 a vyšší.

  - Poskytovatel je povinen dílo provést  v rozsahu uvedeném v zadávacích podmínkách veřejné zakázky č. j. VZ004/2016 „Nový zpravodajský systém“ objednatele a nabídce uchazeče (poskytovatele), která tvoří přílohu č. 3, zejména pak v souladu s technickou specifikací, která je přílohou č. 2 této smlouvy a popisuje cílový stav, kterého má být provedením díla dosaženo. Dílo bude plněno v etapách specifikovaných v článku I. odst. 2 této smlouvy a v souladu s projektem implementace uvedeném v příloze č. 1 k této smlouvě.

  - V případě, že je poskytovatel povinen dle specifikace uvedené v příloze této smlouvy jako součást své povinnosti dodat objednateli jakékoliv zboží, je toto dodání zboží součástí plnění dle této smlouvy (a je zahrnuto v ceně) a bez jeho dodání není plnění řádně poskytnuto.

  - Poskytovatel je povinen akceptovat vyloučení svých zaměstnanců nebo třetích osob plnících tuto smlouvu (dále souhrnně jen jako „zástupce poskytovatele“) na základě oprávněného návrhu objednatele. Za oprávněný důvod se považuje zejména:

    - opakovaně nedostatečná kvalita plnění, které je realizováno zástupcem poskytovatele,

    - opakované porušení stanovených technických podmínek či pravidel BOZP zástupcem poskytovatele,

    - neposkytování součinnosti odpovědných osob v komunikaci s objednatelem nezbytné pro plnění práv objednatele vyplývající z této smlouvy.

- Místo a doba plnění

  - Místem provádění plnění dle této smlouvy je Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 nebo sídlo poskytovatele v případě činností, které mohou být prováděny formou vzdáleného přístupu. Místem předání plnění v každé etapě je sídlo objednatele.

  - Poskytovatel se zavazuje provést dílo, tj. dílo dle článku I bod 2 písm. a) až e) nejpozději do 18 měsíců od data uzavření této smlouvy. Závazné termíny jednotlivých etap jsou stanoveny v harmonogramu, který je nedílnou přílohou této smlouvy. Termíny plnění činností souvisejících s poskytováním servisní podpory po dobu procesu migrace a zkušebního provozu se budou řídit podle čl. VIII. této smlouvy.

  - Poskytovatel je povinen při provádění služeb dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pravidla požární bezpečnosti a vnitřní předpisy objednatele, se kterými byl seznámen. Přílohou k této smlouvě jsou „Podmínky provádění činností externích osob v objektech ČRo“, které je poskytovatel povinen dodržovat.

- Licence

  - Pokud jde o právo objednatele užívat samotný zpravodajský systém, zavazuje se poskytovatel pro splnění jeho povinnosti dle článku I. odst. 2 písm. a) této smlouvy zajistit objednateli licenci, a to od osoby, která je oprávněna k výkonu a nakládání s majetkovými právy (ve smyslu práva duševního vlastnictví) k tomuto zpravodajskému systému nebo je poskytovatel povinen tuto licenci poskytnout sám, je-li sám oprávněnou osobou. Licence bude zajištěna / poskytnuta pro neomezený počet klientských instalací na pracovních stanicích s počtem současně připojených uživatelů dle této nebo dílčí smlouvy, na území celého světa (tzv. územní rozsah licence) a na dobu časově neomezenou (tzv. časový rozsah licence). Tato licence bude platit i po ukončení platnosti a účinnosti této smlouvy.

  - Touto smlouvou poskytovatel dále uděluje objednateli výhradní licenci k užívání díla vzniklého implementací a customizací zpravodajského systému určeného v rámci plnění dle této smlouvy (dále pro účely licence také jen jako „dílo“) v rozsahu pro neomezený počet klientských instalací na pracovních stanicích s počtem současně připojených uživatelů dle této nebo dílčí smlouvy, na území celého světa, na území celého světa (tzv. územní rozsah licence) a na dobu časově neomezenou (tzv. časový rozsah licence). Tato licence bude platit i po ukončení platnosti a účinnosti této smlouvy.

  - Licence se poskytuje za účelem užívání díla pro výrobu zpravodajství, sportu a publicistiky.

  - Poskytnutí licence

    - objednatel je oprávněn používat dílo:

- zpracovávat, tj. zejména měnit a doplňovat konfigurace systému,

- spojit s jinými díly autorské i neautorské povahy,

- zařadit do souboru autorské i neautorské povahy,

    - udělená licenční práva jsou časově neomezená a platí pro užívání díla na území definovaném v této smlouvě.

    - objednatel je oprávněn k pořízení záložní kopie instalačních médií pro archivní a záložní účely. Všechny archivní a záložní kopie podléhají těmto licenčním podmínkám.

    - poskytovatel zaručuje, že dílo bude mít vlastnosti a bude fungovat podle jím dodané dokumentace a dle požadavků dle této smlouvy tak, aby byl naplněn účel této smlouvy,

    - poskytovatel nenese odpovědnost za přímé i nepřímé, náhodné, vyvozené nebo ekonomické škody způsobené nevhodným použitím nebo nevhodnou aplikací předmětného díla včetně škod nebo nákladů (bez omezení) souvisejících se ztrátou růstu, obchodních aktivit, dobrého jména, dat nebo počítačových programů.

  - Objednatel je oprávněn zpravodajský systém měnit a upravovat vlastními silami bez jakýchkoliv omezení (zejména z důvodu doplnění funkcionalit, odstraňování chyb, přizpůsobování platné právní úpravě a vnitřním předpisům objednatele). Objednatel je současně oprávněn poskytnout podlicenci třetím osobám ve stejném rozsahu v jakém byla jemu licence udělena, zejména potom z důvodu změn a úprav zpravodajského systému třetími osobami (spočívajících v doplnění funkcionalit, odstranění chyb, přizpůsobení platné právní úpravě a vnitřním předpisům objednatele), a to na dobu nezbytně nutnou k provedení těchto změn nebo úprav. K provedeným změnám a úpravám nevznikají poskytovateli žádná práva.

  - Tyto licenční podmínky v plném rozsahu přechází na každého právního nástupce objednatele.

  - Objednatel není povinen licence využít.

- Cena plnění a platební podmínky

  - Cena plnění této smlouvy blíže specifikovaná v příloze č. 3 této smlouvy je dána nabídkou poskytovatele a činí [DOPLNIT],- Kč bez DPH (slovy: [DOPLNIT] korun českých bez DPH). DPH bude účtována v zákonné výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

  - Cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady poskytovatele související s provedením plnění dle této smlouvy (např. doprava apod.). Objednatel neposkytuje jakékoli zálohy. Jakékoli navýšení ceny při potřebě rozšířit předmět plnění je poskytovatel povinen předem písemně oznámit objednateli a takovéto změny vyžadují formu písemného dodatku nebo jinou písemnou formu, na které se smluvní strany výslovně písemně dohodnou a to za podmínek slučitelnosti s příslušnými ustanovením zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).

  - Úhrada ceny za plnění dle článku I. bod 2 písm. a) až i) blíže specifikovaná v příloze č. 3 bude provedena v dílčích platbách po jednotlivých etapách díla na základě řádného daňového dokladu (faktury). Poskytovateli vzniká nárok na zaplacení dílčí ceny za provedení díla po řádném úplném splnění díla v dané etapě, které je potvrzeno písemným akceptačním protokolem podepsaným oběma smluvními stranami. Dílčí platby proběhnou podle následujícího schématu:

| Poř. č. | Popis | Platba |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dodávka potřebných SW licencí a instalace systému | 20 % |
| 2. | Konzultace a návrh workflow | 15 % |
| 3. | Implementace systému do SW a HW prostředí zadavatele | 20 % |
| 4. | Školení uživatelů a administrátorů | 5 % |
| 5. | Další služby | 5 % |
| 6. | Zkušební provoz | 16 % |
| 7. | Podpora dle článku VIII. této smlouvy na 1. rok provozu – fakturace proběhne po podpisu závěrečného akceptačního protokolu | 5 % |
| 8. | Podpora dle článku VIII. této smlouvy na 2. rok provozu – fakturace proběhne 12 měsíců od podpisu závěrečného akceptačního protokolu | 5 % |
| 9. | Podpora dle článku VIII. této smlouvy na 3. rok provozu – fakturace proběhne 24 měsíců od podpisu závěrečného akceptačního protokolu | 9 % |

  - Objednatel (jako zadavatel) si v souladu s ustanovením § 99 ZVZ vyhrazuje opční právo ve výši maximálně 5.000.000,- Kč bez DPH. Předmětem plnění veřejné zakázky zadané na základě využití tohoto opčního práva bude rozšíření počtu klientských licencí a integrace zpravodajského systému s dalšími v budoucnu implementovanými IT systémy v Českém rozhlase. Opční právo je zadavatel oprávněn využít po celou dobu účinnosti smlouvy.

  - Cena plnění na základě opce (dle předešlého odstavce této smlouvy) je dána nabídkou poskytovatele. Za rozšíření o každou jednu klientskou licenci nad rámec 145 ks půjde o částku uvedenou v příloze č. 3, tabulce B této smlouvy - Klientské licence pro windows klienta či Klientské licence pro web klienta. U integrace zpravodajského systému s dalšími v budoucnu implementovanými IT systémy v ČRo  bude základem cena za 1 MD profesionálních služeb uvedená v příloze č. 3, tabulce B této smlouvy vynásobená odpovídajícím počtem MD, přičemž potřebný počet MD bude předem písemně dohodnut a schválen oběma smluvními stranami. DPH bude účtována v zákonné výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Poskytovateli vzniká nárok na zaplacení dílčí ceny dle tohoto odstavce po každém jednotlivém plnění (tzn. po rozšíření o danou licenci nebo po integraci systému dle nově vzniklých požadavků objednatele), které bude potvrzeno písemným akceptačním protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.

  - Splatnost faktury činí 24 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura musí mít veškeré náležitosti dle platných právních předpisů a její součástí musí být kopie akceptačního protokolu podepsaná oběma smluvními stranami. V případě, že faktura neobsahuje tyto náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit poskytovateli a ten je povinen vystavit fakturu novou nebo ji opravit. Po tuto dobu lhůta splatnosti neběží a začíná plynout až okamžikem doručení nové nebo opravené faktury.

  - Poskytovatel zdanitelného plnění prohlašuje, že není v souladu s § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění (ZoDPH) tzv. nespolehlivým plátcem. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že Český rozhlas jako příjemce zdanitelného plnění  bude ručit v souladu s § 109 ZoDPH za nezaplacenou DPH (zejména v případě, že bude poskytovatel zdanitelného plnění prohlášen za nespolehlivého plátce), je Český rozhlas oprávněn odvést DPH přímo na účet příslušného správce daně. Odvedením DPH na účet příslušného správce daně v případech dle předchozí věty se považuje tato část ceny zdanitelného plnění za řádně uhrazenou. Český rozhlas je povinen o provedení úhrady DPH dle tohoto odstavce vydat poskytovateli zdanitelného  plnění písemný doklad. Český rozhlas má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že poskytovatel zdanitelného plnění bude v průběhu trvání této smlouvy prohlášen za nespolehlivého plátce.

- Odevzdání plnění a jeho převzetí

  - Smluvní strany se dohodly, že součástí odevzdání plnění v rámci jednotlivých etap bude dokumentace nastavení systému. Dokumentace nastavení systému bude předána nejpozději k datu předání příslušné etapy plnění dle tohoto článku smlouvy. Dokumentace bude předána objednateli v češtině nebo angličtině.

  - V rámci plnění jednotlivých etap díla poskytne poskytovatel následující dokumentaci:

    - definici požadavků na optimální HW a SW prostředí objednatele pro práci 250 současně připojených uživatelů. Tato část dokumentace bude předána objednateli při podpisu této smlouvy.

    - návrh workflow. Tato část dokumentace bude předána objednateli v etapě č. 2 - Konzultace a návrh workflow (viz čl. IV této smlouvy).

    - projekt implementace systému do SW a HW prostředí objednatele. Tato část dokumentace bude předána objednateli v etapě č. 3 - Implementace systému do SW a HW prostředí zadavatele (viz čl. IV této smlouvy).

    - administrátorský manuál k systému. Tato část dokumentace bude předána objednateli v etapě č. 4 - Školení uživatelů a administrátorů (viz čl. IV této smlouvy).

  - Poskytovatel je povinen zaslat objednateli dokumentaci nejpozději deset pracovních dní před plánovaným datem předání příslušné části dokumentace (tj. ukončení etapy) k připomínkám. Objednatel se zavazuje sdělit poskytovateli svoje připomínky nejpozději do pěti pracovních dní a poskytovatel je povinen připomínky objednatele zohlednit.

  - Smluvní strany budou potvrzovat poskytnutí plnění a jeho převzetí v ujednaném rozsahu a kvalitě podpisem akceptačního protokolu, který jako příloha tvoří nedílnou součást této smlouvy a jenž musí být součástí faktury (dále v textu také jen jako „akceptační protokol“).

  - V rámci etapy „Dodávka potřebných SW licencí a instalace systému“ poskytovatel dodá objednateli písemné potvrzení osoby oprávněné k výkonu a nakládání s majetkovými právy (ve smyslu práva duševního vlastnictví) k tomuto zpravodajskému systému, které bude prokazovat udělení požadovaných licencí k systému. Pokud je poskytovatel sám oprávněnou osobou, vyhotoví toto písemné potvrzení vlastním jménem. Pokud není poskytovatel sám oprávněnou osobou, dodá rovněž objednateli potvrzení osoby oprávněné k výkonu a nakládání s majetkovými právy, ze kterého bude zřejmé, že veškeré SW licence již byly ze strany poskytovatele beze zbytku uhrazeny. Bez tohoto potvrzení nemá poskytovatel nárok na úhradu ceny dle článku I. bod 2 písm. a).

  - Pro případ, že plnění vykazuje drobné vady a nedodělky a objednatel i přes tuto skutečnost projeví vůli převzít plnění, smluvní strany sepíší akceptační protokol s výhradami, a to v rozsahu, v jakém došlo ke skutečnému převzetí plnění objednatelem, a ohledně vadné části plnění uvedou do protokolu skutečnosti, které bránily převzetí a další důležité okolnosti. Akceptační protokol s těmito drobnými výhradami nebrání úhradě ceny. Smluvní strany dále uvedou, jaké vady či nedodělky plnění vykazuje a sjednají lhůtu k odstranění těchto vad či nedodělků, která musí být přiměřená povaze a charakteru daných vad. Objednatel je oprávněn požadovat před podpisem předávacího protokolu provedení zkoušky funkčnosti plnění poskytovatelem.

  - Smluvní strany jsou oprávněny nechat si písemnou formou potvrdit také další skutečnosti dle této smlouvy (například řádné a včasné potvrzování servisní podpory).

  - Smluvní strany se dohodly na zkušebním provozu systému v délce tří měsíců. Zkušební provoz začíná běžet následující den po úspěšném ukončení migrace dat z RS iNews a jeho účelem je ověřit funkčnost celého systému po provedení customizace se všemi jeho součástmi a požadovanými funkcionalitami. V rámci zkušebního provozu je poskytovatel povinen prokázat, že systém splňuje všechny požadované vlastnosti a funkcionality. Po ukončení zkušebního provozu bude provedena závěrečná akceptace.

  - Předání díla proběhne po uplynutí zkušebního provozu podpisem závěrečného akceptačního protokolu.

  - Poskytovatel odpovídá za to, že dílo má ke dni podpisu závěrečného akceptačního protokolu funkční vlastnosti popsané v zadávací dokumentaci, resp. technické specifikaci, která je přílohou č. 2 k této smlouvě a dále vlastnosti, na kterých se smluvní strany dohodly v průběhu provádění díla.

  - Plnění je provedeno až okamžikem odevzdání plnění bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

- Vlastnické právo, přechod nebezpečí škody

  - Smluvní strany se dohodly na tom, že k převodu jakéhokoli práva k plnění (nebo k poskytnutí tohoto práva, odpovídá – li to povaze plnění) dochází z poskytovatele na objednatele okamžikem odevzdání plnění objednateli (tj. zástupci pro věcná jednání dle úvodního ustanovení této smlouvy nebo jiné prokazatelně pověřené osobě).

  - Odevzdáním plnění je současné splnění následujících podmínek:

    - poskytovatel předvede objednateli způsobilost plnění sloužit svému účelu a umožní objednateli nakládat s funkčním plněním v místě plnění podle této smlouvy (vč. předání veškeré relevantní dokumentace a poskytnutí odpovídajících licenčních práv);

    - jeho faktické předání poskytovatelem objednateli dle pravidel sjednaných v této smlouvě;

    - oboustranný podpis akceptačního protokolu;

  - Smluvní strany se dále dohodly na tom, že nebezpečí škody na plnění přechází na objednatele současně s nabytím vlastnického práva dle předchozího článku.

- Jakost zboží a záruka

  - Poskytovatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy je způsobilé řádnému užívání a je bez právních vad a odpovídá této smlouvě a platným právním předpisům. Poskytovatel je povinen při provádění plnění postupovat v souladu s platnými právními předpisy a českými technickými normami ČSN. Poskytovatel odpovídá za porušení práv jiné osoby z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, ke kterému došlo v důsledku poskytování služeb poskytovatelem.

  - Poskytovatel poskytuje na plnění záruku za jakost v délce 36 měsíců. Záruční doba počíná běžet okamžikem odevzdání plnění. Zárukou za jakost poskytovatel přebírá odpovědnost za to, že plnění bude po dobu odpovídající záruce způsobilé ke svému užití, jeho kvalita bude odpovídat této smlouvě a zachová si vlastnosti dané dokumentací. Sjednaná délka záruční doby se však nedotýká délky lhůty pro vytýkání vad na základě zákonné odpovědnosti za vady.

  - Poskytovatel je povinen po dobu záruční doby bezplatně odstranit vadu plnění, která se na plnění objeví, a to nejpozději do deseti dní od jejího nahlášení objednatelem. V případě, že bude poskytovatel v prodlení s odstraněním vady, je objednatel oprávněn vadu odstranit sám na náklady poskytovatele, který se mu je zavazuje neprodleně uhradit.

- Podpora

  - V průběhu zkušebního provozu a po dobu 36 měsíců od podpisu závěrečného akceptačního protokolu se poskytovatel zavazuje zajistit provoz  hotline služby s následujícím minimálním rozsahem: každý kalendářní den 24 hodin denně / 7 dní v týdnu / 365 dní v roce (v případě přestupného roku 366 dní).

  - Poskytovatel bezplatně poskytne objednateli všechny nové verze a modifikace softwaru customizovaného zpravodajského systému (tzv. software maintenance) na dobu 36 měsíců od podpisu závěrečného akceptačního protokolu.

  - Nahlášení závady proběhne telefonicky na tel.: [DOPLNIT] nebo mailem na e-mailovou adresu: [DOPLNIT].

  - Způsob servisního zásahu bude zvolen podle charakteru závady buď telefonicky nebo pomocí vzdáleného přístupu nebo jejich kombinací tak, aby závada byla odstraněna v níže definovaných lhůtách.

- Bližší popis požadovaných minimálních servisních podmínek podle kritičnosti jednotlivých závad:

| Stupeň priority závady. | Popis závady | Reakční doba | Doba odstranění |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 - kritická chyba | Kritická závada, systém zcela nefunkční, žádný z uživatelů nemůže pracovat | Potvrzení přijetí požadavku včetně stanovení předpokládané doby vyřešení incidentu do 2 hodin od nahlášení problému | Maximálně 1 den od nahlášení požadavku |
| 2 - vážná chyba | Vážná závada, systém částečně použitelný pro většinu uživatelů, systém umožňuje klíčové funkce | Potvrzení přijetí požadavku včetně stanovení předpokládané doby vyřešení incidentu do 4 hodin od nahlášení problému | Maximálně 3 dny od nahlášení požadavku |
| 3 - chyba neovlivňující klíčové vlastnosti systému | Závada umožňující práci pro všechny uživatele s pomocí náhradního pracovního postupu | Potvrzení přijetí požadavku včetně stanovení předpokládané doby vyřešení incidentu do 2 pracovních dnů od nahlášení problému | Maximálně 10 dnů od nahlášení požadavku |
| 4 - drobná chyba | Drobná závada neovlivňující činnost systému | Potvrzení přijetí požadavku včetně stanovení předpokládané doby vyřešení incidentu do 5 pracovních dnů od nahlášení problému | Maximálně 40 dnů od nahlášení požadavku |

  - V případě, že systém vykazuje vadu, jejíž povaha spočívá v nesplnění funkčních či technických požadavků kladených na systém, platí pro odstranění takové vady termíny a podmínky uvedené pro kritickou chybu. V případě, že bude poskytovatel v prodlení s odstraněním vady, je objednatel oprávněn vadu odstranit sám na náklady poskytovatele, který se mu je zavazuje neprodleně uhradit.

  - Poskytovatel zajišťuje pod dobu trvání smlouvy stálou připravenost nainstalovat nové verze systému na základě požadavku objednatele a stálou připravenost vyškolit uživatele a administrátory zpravodajského systému na základě požadavku objednatele.

- Změny smlouvy

  - Tato smlouva může být změněna pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Dodatky ke smlouvě musí být číslovány vzestupně počínaje číslem 1 a podepsány oprávněnými osobami obou smluvních stran.

  - Jakékoliv jiné dokumenty zejména zápisy, protokoly, přejímky apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

- Sankce, zánik smlouvy

  - Smlouva se uzavírá na dobu 54 měsíců od jejího uzavření.

  - Smluvní strany uvádí, že smluvní pokuta je krajním řešením pro případy prodlení kterékoli smluvní strany. Proto jsou smluvní strany povinny vždy alespoň jednou vyzvat smluvní stranu, která je v prodlení, ke splnění požadovaných povinnosti a stanovit ji lhůtu k nápravě vadného stavu v délce 5 pracovních dnů. Nesplní-li smluvní strana v prodlení svou povinnost ani na základě výzvy, běží smluvní pokuta od prvního dne prodlení bez ohledu na datum uvedené ve výzvě. Jakoukoli smluvní pokutou není dotčen nárok druhé smluvní strany na náhradu případné škody v plné výši.

  - Bude-li poskytovatel v prodlení s dokončením a odevzdáním finálního díla dle článku I odst. 2 písm. a) až e) (tj. bude-li jeho plnění přesahovat sjednaný časový rámec 18 měsíců od data uzavření této smlouvy) zavazuje se poskytovatel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč. Pokud bude prodlení způsobeno okolnostmi na straně objednatele a poskytovatel objednatele na toto prodlení písemně upozornil, dojde k prodloužení doby plnění poskytovatele.

  - Bude-li poskytovatel v prodlení s poskytnutím dílčího plnění (tj. splnění konkrétní etapy) nebo s odstraněním závady stupně č. 1 nebo č. 2 dle specifikace uvedené v čl. VIII. této smlouvy, zavazuje se poskytovatel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč bez DPH za každý den prodlení. Bude-li poskytovatel v prodlení s odstraněním závady stupně č. 3 nebo č. 4 dle specifikace uvedené v čl. VIII. této smlouvy, zavazuje se poskytovatel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč bez DPH za každý den prodlení.

  - Bude-li objednatel v prodlení s úhradou plateb sjednaných v této smlouvě, je poskytovatel oprávněn požadovat na objednateli uhrazení  smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

  - Objednatel je oprávněn tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodů. Výpovědní doba je 6 měsíců a počíná běžet první den měsíce následujícího po doručení výpovědi.

  - Objednatel je oprávněn od této smlouvy dále odstoupit zejména

    - v případě prodlení poskytovatele o více jak 30 dnů v případě jednotlivých etap a 90 dní v případě finálního dokončení díla,

    - v případě, že poskytovatel opakovaně (nejméně dvakrát) porušuje smluvní povinnosti či provádí plnění v rozporu s pokyny objednatele a nezjedná nápravu ani v přiměřené náhradní lhůtě poskytnuté objednatelem,

    - v dalších případech stanovených touto smlouvou.

  - Poskytovatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele s poskytnutím vyžádané součinnosti v míře nezbytné pro poskytnutí plnění nebo s platbou za sjednané plnění o více jak 15 kalendářních dní, pokud na toto prodlení objednatele předtím písemně upozornil a stanovil mu lhůtu k odstranění prodlení.

  - V případě, že došlo k odstoupení od smlouvy a objednatel chce využít dokončenou část díla, je povinen to zhotoviteli písemně sdělit a zhotovitel je povinen mu dokončenou část díla poskytnout. Podmínky vzájemného vyrovnání smluvní strany sjednají samostatně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

- Další ustanovení

  - S ohledem na ustanovení OZ smluvní strany pro předejití budoucích pochybností uvádí následující:

    - spočívá-li plnění dle této smlouvy v jiném výsledku činnosti, než je zhotovení věci nebo údržba, oprava či úprava věci (tzn., že plnění poskytovatele spočítá zejména v poskytnutí služby), postupuje poskytovatel při této činnosti, jak bylo ujednáno v této smlouvě a s odbornou péčí tak, aby dosáhl výsledku činnosti určeného ve smlouvě; v takovémto případě se jedná o smlouvu o dílo s nehmotným výsledkem a mimo ustanovení § 2586 a násl. se použijí také ustanovení § 2631 a násl. OZ; výsledek činnosti, který je předmětem práva průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, může poskytovatel poskytnout pouze objednateli;

    - je-li k provedení plnění dle této smlouvy nutná součinnost objednatele, určí mu poskytovatel písemnou a prokazatelně doručenou formou přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, nemá poskytovatel právo zajistit si náhradní plnění na účet objednatele, má však právo, upozornil-li na to objednatele, odstoupit od smlouvy;

    - příkazy objednatele ohledně způsobu provádění plnění je poskytovatel vázán, odpovídá-li to povaze plnění; pokud jsou příkazy objednatele nevhodné, je poskytovatel povinen na to objednatele písemnou a prokazatelně doručenou formou upozornit;

- Kontaktní osoby

  - Kontaktní osoby za objednatele:

- Radek Pittr, projektový manažer, radek.pittr@rozhlas.cz, tel. 221 553 288

- Ing. Zbyněk Javornický, vedoucí oddělení IT, zbynek.javornicky@rozhlas.cz, tel. 221 553 273

- Ing. Vlastimil Urban, vedoucí provozu IT, vlastimil.urban@rozhlas.cz, 221 553 291

  - Kontaktní osoby za poskytovatele:

- jméno příjmení [DOPLNIT], pozice [DOPLNIT], e-mail: [DOPLNIT], telefon: [DOPLNIT]

  - Pro změnu osob uvedených v tomto článku není potřeba písemného dodatku k této smlouvě. Smluvní strana, u níž dochází ke změně osob, je povinna tuto změnu oznámit druhé smluvní straně.

- Závěrečná ustanovení

  - Tato smlouva je uzavírána a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a poskytovatel jeden.

  - Pro případ sporu vzniklého mezi smluvními stranami se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád sjednává jako místně příslušný obecný soud podle sídla objednatele.

  - Poskytovatel bere na vědomí, že objednatel je jako zadavatel veřejné zakázky povinen v souladu s § 147a odst. 1 ZVZ  uveřejnit na profilu zadavatele tuto smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků uzavřených na jejím základě, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů poskytovatele veřejné zakázky.

  - Poskytovatel je povinen v souladu s § 147a odst. 4 a 5 ZVZ předložit objednateli seznam subdodavatelů poskytovatele veřejné zakázky, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky.

  - Poskytovatel je povinen předložit výše uvedený seznam subdodavatelů nejpozději do 28. února následujícího kalendářního roku.

  - V případě, že poskytovatel nedodá objednateli výše uvedený seznam subdodavatelů, nebude objednatel moci splnit svou povinnost podle § 147a odst. 6 ZVZ. Pokud objednateli v souvislosti s porušením povinnosti podle § 147a odst. 6 ZVZ vznikne v této souvislosti škoda, má objednatel právo vymáhat náhradu škody na poskytovateli.

  - Nedílnou součástí této smlouvy je její:

Příloha č. 1 – Projekt implementace včetně časového harmonogramu

Přílohy č. 2 – Technická specifikace systému včetně popisu migrace dat z RS iNEWS

Příloha č. 3 – Nabídka poskytovatele (cenová a technická část)

Příloha č. 4 – Podmínky provádění činností externích osob v objektech ČRo

Příloha č. 5 – Akceptační protokol

Příloha č. 6 – Tabulka požadavků z nabídky poskytovatele

| V Praze dne ……………….. | V …………………….… dne ………………… |
| --- | --- |
| Za objednatele: Český rozhlas Mgr. René Zavoral generální ředitel | Za poskytovatele: |

Příloha č. 1 – Projekt implementace včetně časového harmonogramu

bude vloženo objednatelem před finálním podpisem smlouvy na základě nabídky poskytovatele v zadávacím řízení

Přílohy č. 2 – Technická specifikace systému včetně popisu migrace dat zRS iNEWS

bude vloženo objednatelem před finálním podpisem smlouvy na základě nabídky poskytovatele v zadávacím řízení

Příloha č. 3 – Nabídka poskytovatele (cenová a technická část)

bude vloženo objednatelem před finálním podpisem smlouvy na základě nabídky poskytovatele v zadávacím řízení

Příloha č. 4 - Podmínky provádění činností externích osob v objektech ČRo z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí

- Úvodní ustanovení

  - Tyto podmínky platí pro výkon veškerých smluvených činností externích osob a jejich subdodavatelů v objektech Českého rozhlasu (dále jen jako „ČRo“) a jsou přílohou smlouvy, na základě které externí osoba provádí činnosti či poskytuje služby pro ČRo.

  - Externí osoby jsou povinny si počínat tak, aby neohrožovaly zdraví, životy zaměstnanců a dalších osob v objektech ČRo nebo životní prostředí provozováním nebezpečných činností.

  - Externí osoby jsou povinny si počínat tak, aby nedocházelo k pracovním úrazům a byly dodržovány zásady BOZP, PO, ochrany ŽP a další níže uvedené zásady práce v objektech ČRo. Externí osoby odpovídají za dodržování těchto zásad svými subdodavateli.

  - Odpovědní zaměstnanci ČRo jsou oprávněni kontrolovat, zda externí osoby plní povinnosti uložené v oblasti BOZP, PO a ochrany ŽP nebo těmito podmínkami a tyto osoby jsou povinny takovou kontrolu strpět.

- Povinnosti externích osob v oblasti BOZP a PO

  - Odpovědný zástupce externí osoby je povinen předat na výzvu ČRo seznam osob, které budou vykonávat činnosti v objektu ČRo a předem hlásit případné změny těchto osob.

  - Veškeré povinnosti stanovené těmito podmínkami vůči zaměstnancům externí osoby, je externí osoba povinna plnit i ve vztahu ke svým subdodavatelům a jejich zaměstnancům.

  - Externí osoby jsou povinny si počínat v souladu s obecnými zásadami BOZP, PO a ochrany ŽP a interními předpisy ČRo, které tyto zásady konkretizují a jsou povinny přijmout opatření k prevenci rizik ve vztahu k vlastním zaměstnancům a dalším osobám.

  - Externí osoby jsou povinny respektovat kontrolní činnost osob odborných organizačních útvarů ČRo z oblasti BOZP, PO, správy a bezpečnosti (dále jen jako „odpovědný zaměstnanec“).

  - Externí osoba je povinna se seznámit s interními předpisy a riziky BOZP a PO prostřednictvím školení provedeného odpovědným zaměstnancem ČRo a za tímto účelem vyslat odpovědného zástupce, který je povinen poté vyškolit i ostatní zaměstnance externí osoby včetně subdodavatelů. Zároveň se odpovědný zástupce externí osoby seznámí se zněním tzv. „Dohody o plnění úkolů v oblasti BOZP a PO na pracovišti“, kterou potom potvrdí svým podpisem. Tento zástupce externí osoby je odpovědný za dodržování předpisů BOZP a PO ze strany externí osoby, pokud není písemně stanoveno jinak.

  - Externí osoby odpovídají za odbornou a zdravotní způsobilost svých zaměstnanců včetně svých subdodavatelů.

  - Externí osoby jsou povinny:

    - seznámit se s riziky, jež mohou při jejich činnostech v ČRo vzniknout a provést bezpečnostní opatření k eliminaci těchto rizik a písemně o tom informovat odpovědného zaměstnance ČRo podle § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Externí osoba není oprávněna zahájit činnost, pokud neprovedla školení BOZP a PO u všech zaměstnanců externí osoby včetně subdodavatelů, kteří budou pracovat v objektech ČRo. Externí osoba je povinna na vyžádání odpovědného zaměstnance předložit doklad o provedení školení dle předchozí věty,

    - zajistit, aby jejich zaměstnanci nevstupovali do prostor, které nejsou určeny k jejich činnosti,

    - zajistit, aby zaměstnanci externí osoby používali k identifikaci v objektech ČRo přidělenou ID kartu ČRo - DODAVATEL. Dále zajistí, aby byly ID karty viditelně připevněny a nošeny na oděvu,

    - dbát pokynů příslušného odpovědného zaměstnance a jím stanovených bezpečnostních opatření a poskytovat mu potřebnou součinnost,

    - upozornit příslušného zaměstnance útvaru ČRo, pro který jsou činnosti prováděny, na všechny okolnosti, které by mohly vést k ohrožení provozu nebo k ohrožení bezpečného stavu technických zařízení,

    - oznámit okamžitě odpovědnému zaměstnanci existenci nebezpečí, které by mohlo ohrozit životy či zdraví osob nebo způsobit provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení. V takovém případě je externí osoba povinna ihned přerušit práci a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím ohroženy,

    - zajistit, aby stroje, zařízení, nářadí používané externí osobou nebyla používána v rozporu s bezpečnostními předpisy, čímž se zvyšuje riziko úrazu,

    - zaměstnanci externích osob jsou povinni se podrobit zkouškám na přítomnost alkoholu či jiných návykových látek prováděnými odpovědným zaměstnancem ČRo,

    - v případě mimořádné události (havarijního stavu, evakuace apod.) je externí osoba povinna uposlechnout příkazu odpovědného zaměstnance ČRo,

    - trvale udržovat volné a nezatarasené únikové cesty a komunikace včetně vymezených prostorů před elektrickými rozvaděči,

    - zajistit, aby zaměstnanci externí osoby používali ochranné pracovní prostředky a ochranné zařízení strojů zabraňujících či snižujících nebezpečí vzniku úrazu,

    - zajistit, aby činnosti prováděné externí osobou byly prováděny v souladu se zásadami BOZP a PO a všemi obecně závaznými právními předpisy platnými pro činnosti, které externí osoby provádějí,

    - počínat si tak, aby svým jednáním nezavdaly příčinu ke vzniku požáru, výbuchu, ohrožení života nebo škody na majetku,

    - dodržovat zákaz kouření v objektech ČRo s výjimkou k tomu určených prostorů,

    - dbát na to, aby všechny věcné prostředky PO a požárně bezpečnostní zařízení byly neporušené, nepoškozené a byly udržovány vždy v provozuschopném stavu a přístupné a v případě jejich poškození či ztráty nahlásit tuto skutečnost odpovědnému zaměstnanci,

    - zajistit evidenci pracovních úrazů a neprodleně maximálně do 24 hodin od vzniku pracovního úrazu informovat o okolnostech, příčinách a následcích pracovního úrazu odpovědného zaměstnance ČRo a společně přijmout opatření proti opakování pracovních úrazů,

- Povinnosti externích osob v oblasti ŽP

  - Externí osoby jsou povinny dodržovat veškerá ustanovení obecně závazných právních předpisů v oblasti ochrany ŽP a zejména z. č. 185/2001 Sb., o odpadech. Případné sankce uložené orgány státní správy spojené s porušením legislativy ze strany externí osoby, ponese externí osoba.

  - Externí osoby jsou zejména povinny:

    - nakládat s odpady, které vznikly v důsledku jejich činnosti v souladu s právními předpisy,

    - nakládat při svých činnostech s chemickými látkami a přípravky v souladu s platnými právními předpisy a v případě manipulace s rizikovou látkou, která by mohla ohrozit zdraví osob či majetek, to oznámit odpovědnému zaměstnanci ČRo,

    - neznečišťovat komunikace a nepoškozovat zeleň,

    - zajistit likvidaci obalů dle platných právních předpisů.

  - Externí osoby jsou povinny na předaném místě výkonu jejich činnosti na vlastní náklady udržovat pořádek a čistotu, jakož i průběžně na vlastní náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé v důsledku jejich činnosti.

  - Externí osoba je povinna vyklidit a uklidit místo provádění prací nejpozději v den stanovený ve smlouvě a není-li tento den ve smlouvě stanoven tak v den, kdy bylo dílo či práce předány. Neučiní-li tak externí osoba, je ČRo oprávněn místo provádění prací vyklidit sám na náklady externí osoby.

- Ostatní ustanovení

  - Fotografování a natáčení je v objektech ČRo zakázáno, ledaže s tím vyslovil souhlas generální ředitel, nebo jeho pověřený zástupce.

Příloha č. 5 - AkCEPTAČNÍ PROTOKOL

Český rozhlas

se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

IČ 45245053, DIČ CZ45245053

zástupce pro věcná jednání 	[DOPLNIT]

tel.: +420 [DOPLNIT]

e-mail: [DOPLNIT]

(dále jen jako „přebírající“)

na straně jedné

a

[DOPLNIT], IČ [DOPLNIT], DIČ [DOPLNIT]

se sídlem [DOPLNIT]

zástupce pro věcná jednání 	[DOPLNIT]

tel.: +420 [DOPLNIT]

e-mail: [DOPLNIT]

(dále jen jako „předávající“)

  - Smluvní strany uvádí, že na základě smlouvy ze dne ___________ odevzdal níže uvedeného dne předávající (jako poskytovatel) přebírajícímu (jako objednateli) následující plnění:

- ……………..……………………………………………………………………………………………………

- ……………..……………………………………………………………………………………………………

  - Přebírající po prohlídce plnění potvrzuje odevzdání plnění v ujednaném rozsahu a kvalitě.

  - Pro případ, že plnění nebylo dodáno v ujednaném rozsahu a kvalitě a přebírající z tohoto důvodu odmítá plnění (či jeho části) převzít, smluvní strany níže uvedou skutečnosti, které bránily převzetí, rozsah vadnosti plnění, termín dodání plnění bez vad a nedodělků a další důležité okolnosti:

- …………………………………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………………………………

  - Tento protokol je vyhotoven ve dvou vyhotoveních.

| V Praze dne ……………… | V Praze dne ……………… |
| --- | --- |
| Za přebírajícího | Za předávajícího |

Příloha č. 6 – Tabulka požadavků z nabídky poskytovatele

tabulka bude objednatelem vložena před finálním podpisem smlouvy na základě nabídky poskytovatele v zadávacím řízení