Zadávací dokumentace

podle § 28 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Č. j.:  VZ01/2017

„ČRo Římská 15 – rekonstrukce VZT, klimatizace a vytápění“

OBSAH

A.	ZÁKLADNÍ INFORMACE	3

I. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky	3

II. Místo plnění veřejné zakázky	4

III. Doba plnění veřejné zakázky	5

IV. Obchodní podmínky	5

B.	KVALIFIKACE	5

I. Základní způsobilost podle § 74 ZZVZ	6

II. Profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ	6

III. Ekonomická kvalifikace podle § 78 ZZVZ	7

IV. Technická kvalifikace § 79 ZZVZ	7

C.	Ostatní požadavky, práva a podmínky zadavatele	9

D.	POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY	10

E.	pravidla pro hodnocení nabídek	10

F.	POŽADAVKY NA FORMU, ČLENĚNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY	12

I. Požadavky na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky	12

II. Obsah nabídky	13

G.	LHŮTY A místo pro podání nabídek, otevírání nabídek, lhůty ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	13

I. Způsob a místo podání nabídek	13

II. Lhůty a termíny zadávacího řízení, otevírání nabídek v listinné podobě	13

H.	vysvětlení zadávací dokumentace, prohlídka místa plnění	14

I. Vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 ZZVZ	14

II. Prohlídka místa plnění podle § 97 ZZVZ	14

I.	PŘÍLOHY A DALŠÍ SOUČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE	15

- ZÁKLADNÍ INFORMACE

Název veřejné zakázky:

„ČRo Římská 15 – rekonstrukce VZT, klimatizace a vytápění“

Druh a režim veřejné zakázky:

- Veřejná zakázka na stavební práce

- Podlimitní otevřené řízení

Číslo jednací zadavatele:

VZ01/2017

Identifikační údaje zadavatele:

Český rozhlas

zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu

se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

IČO: 45245053, DIČ: CZ45245053

Osoba oprávněná jednat za zadavatele:

Mgr. René Zavoral, generální ředitel

Kontaktní osoba zadavatele:

Mgr. Šárka Pazderová

Oddělení veřejných zakázek

Tel.:   +420 221 553 578

Mobil: +420 720 958 742

ID datové schránky: rnaadje

E-mail: sarka.pazderova@rozhlas.cz

## I. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce vzduchotechniky, klimatizace, vytápění a rozvodů vody včetně všech dotčených profesí v objektu Českého rozhlasu na adrese Římská 15, Praha 2.

Podrobný popis plnění je uveden v příloze č. 4 této ZD

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV):

Název:			    			Kód CPV		MJ		Množství 
Konstrukční a stavební práce			45220000-5 		komplet		1

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 26 mil. (slovy: dvacet šest milionů) Kč bez DPH.

Zadavatel tímto upozorňuje, že finanční plnění odpovídající výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky zároveň představuje veškeré finanční prostředky, jimiž zadavatel pro plnění veřejné zakázky disponuje a nebude tak schopen přijmout nabídku s celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH přesahující výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené nesmí celková nabídková cena účastníka přesáhnout 26.000.000,- Kč bez DPH, jinak bude takový účastník vyloučen ze zadávacího řízení.

Nabídka účastníka musí splňovat veškeré požadavky a podmínky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci včetně obchodních podmínek, které jsou zaneseny do závazného návrhu smlouvy.

## II. Místo plnění veřejné zakázky

- Místo plnění: Objekt Českého rozhlasu na adrese Římská 15, Praha 2

## III. Doba plnění veřejné zakázky

Doba trvání zakázky: 27 týdnů dle harmonogramu prací, který je přílohou č. 5 této ZD.

Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky: 15. 5. 2017

Předpokládaný termín dokončení: 20. 11. 2017

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit termín zahájení plnění veřejné zakázky.

## IV. Obchodní podmínky

  - Závazný návrh smlouvy včetně příloh

Obchodní a platební podmínky plnění veřejné zakázky jsou podrobně vymezeny v závazném návrhu smlouvy (viz příloha č. 2 ZD). Účastník musí v návrhu smlouvy uvést/doplnit všechny (žlutě označené) části obchodních podmínek. Účastník není oprávněn měnit a doplňovat závazný návrh smlouvy na jiných než označených místech.

Návrh smlouvy, musí být ze strany účastníka podepsán osobou oprávněnou jednat za účastníka. Pokud za oprávněnou osobu jedná osoba zmocněná, originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky.

  - Požadované platební podmínky:

- Veškeré požadované platební podmínky jsou uvedeny v závazném návrhu smlouvy (příloha č. 2 této ZD).

  - Požadované dodací podmínky:

- Veškeré požadované dodací podmínky jsou uvedeny v závazném návrhu smlouvy (příloha č. 2 této ZD).

  - Požadované záruční podmínky:

- Veškeré požadované záruční podmínky jsou uvedeny v závazném návrhu smlouvy (příloha č. 2 této ZD).

  - Požadované sankční podmínky

- Veškeré požadované sankční podmínky jsou uvedeny v závazném návrhu smlouvy (příloha č. 2 této ZD).

- KVALIFIKACE

Dodavatel je povinen prokázat kvalifikaci v souladu s § 73 až 79 ZZVZ v rozsahu dále stanoveném zadavatelem.

Dodavatel předkládá doklady prokazující kvalifikaci v prosté kopii.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že před uzavřením smlouvy si od vybraného dodavatele v souladu s § 86 odst. 3 ZZVZ vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.(§ 86 odst. 5 ZZVZ).

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje doklad prokazující

- základní způsobilost podle § 74 ZZVZ,

- profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.

Zadavatel příjme výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce.

## I. Základní způsobilost podle § 74 ZZVZ

Dodavatel je povinen prokázat základní způsobilost v rozsahu § 74 odst. 1 písm. a) až e). Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že pravidla § 74 odst. 2 písm. a) až c)  ZZVZ a § 74 odst. 3 písm. a) a b) ZZVZ se použijí obdobně.

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti předložením prostých kopií dokladů dle § 75 odst. 1 ZZVZ, tj.:

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,

b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,

c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,

d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,

e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ,

f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ

## II. Profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ

Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti předložením prostých kopií dokladů, že je

- oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, tedy výpis z obchodního rejstříku s oprávněním pro provádění staveb

b) 	odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, konkrétně Osvědčení o autorizaci Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a Osvědčení o autorizaci Autorizovaný inženýr v oboru Technika prostředí staveb, Specializace technická zařízení.

## III. Ekonomická kvalifikace podle § 78 ZZVZ

## Dodavatel v nabídce předloží doklad, kterým prokáže, že jeho minimální roční obrat / obrat dosažený s ohledem na předmět veřejné zakázky dosahoval minimální úrovně 40 mil. Kč bez DPH, a to nejdéle za 3 bezprostředně předcházející účetní období; jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku.

## Dodavatel prokáže obrat prostou kopií výkazu zisku a ztrát dodavatele nebo obdobným dokladem podle právního řádu země sídla dodavatele.

V souladu s ustanovením § 83 odst. 3 ZZVZ zadavatel požaduje, aby dodavatel a jiná osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazuje ekonomickou kvalifikaci podle § 78 ZZVZ, nesli společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění veřejné zakázky.

## IV. Technická kvalifikace § 79 ZZVZ

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje po dodavatelích předložit:

- Seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací:

Dodavatel prokáže toto kritérium technické kvalifikace, pokud v posledních 5 letech realizoval 5 obdobných zakázek v min. hodnotě 10 mil. Kč (slovy: deset milionů korun českých) bez DPH za každou takovou referenční zakázku. Obdobný druh stavebních prací zadavatel blíže specifikuje jako dodávku a montáž zařízení vzduchotechniky, klimatizace a ústředního vytápění v objektech bytových nebo administrativních.

Dodavatel předloží seznam významných referenčních zakázek formou čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Seznam musí obsahovat předmět a hodnotu zakázky, dobu plnění, údaj o jejím řádném a odborném provedení a kontakty na konkrétní osoby (ze strany objednatele dokládané zakázky), které mohou uvedené údaje potvrdit.

Dodavatel může k prokázání splnění kritéria kvalifikace použít stavební práce, které poskytl společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění dodávky, služby nebo stavební práce podílel.

Rovnocenným dokladem k prokázání kritéria (osvědčení) je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

- Seznam techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména těch, které zajišťují kontrolu kvality nebo budou provádět stavební práce, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli:

Dodavatel prokáže toto kritérium technické kvalifikace, pokud z předložených dokumentů bude vyplývat, že má pro realizaci této veřejné zakázky k dispozici min. 2 osoby:

  - jednoho vedoucího projektu, který bude za dodavatele zodpovídat za průběh plnění, a který má zkušenost s vedením alespoň 5 dokončených projektů na realizaci zařízení VZT, klimatizace a vytápění,

  - alespoň dva zaměstnance, z nichž alespoň jeden bude na stavbě trvale přítomen a oba mají zkušenosti s koordinací alespoň 3 dokončených projektů na realizaci zařízení VZT, klimatizace a vytápění.

Přílohou seznamu techniků na straně dodavatele bude soubor strukturovaných profesních životopisů techniků včetně jejich čestného prohlášení o pravdivosti údajů obsažených v životopise, který jimi bude podepsán.

Profesní životopisy budou obsahovat minimálně tyto údaje:

- Jméno a příjmení

- Postavení v týmu pro zadávanou veřejnou zakázku

- Vztah k dodavateli (zaměstnanec dodavatele / poddodavatel dodavatele atd.)

- Dosažené vzdělání

- Délku odborné praxe

- Získané certifikace (dle požadavků ZD)

- Odkazy na obdobné zakázky, u kterých má technik zkušenosti s realizaci zařízení VZT, klimatizace a vytápění. Odkazy musejí obsahovat konkretizaci poskytnutého plnění členem týmu v rámci dokládané zakázky, dobu plnění a kontakty na konkrétní osoby (ze strany objednatele dokládané zakázky), které mohou uvedené údaje potvrdit.

- Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným stavebním pracím, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou stavební práce realizovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům:

Dodavatel prokáže kritérium technické kvalifikace, pokud z předložených dokumentů (prosté kopie) bude vyplývat, že:

Vedoucí projektu má k datu podání nabídky platnou certifikaci – Osvědčení o autorizaci Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby nebo Osvědčení o autorizaci Autorizovaný inženýr v oboru Technika prostředí staveb, Specializace technická zařízení.

Koordinátor akce, který bude trvale na stavbě, má k datu podání nabídky platnou certifikaci – Osvědčení o autorizaci Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby nebo Osvědčení o autorizaci Autorizovaný technik pro pozemní stavby nebo Osvědčení o autorizaci Autorizovaný inženýr v oboru Technika prostředí staveb, Specializace technická zařízení.

Dokumenty, které mají být podepsány dodavatelem, musí být podepsány osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Pokud za oprávněnou osobu jedná osoba zmocněná, originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky.

Prokazování kvalifikace získané v zahraničí se řídí ustanovením § 81 ZZVZ.

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně (§ 82 ZZVZ). Společné prokazování kvalifikace se řídí ustanovením § 84 ZZVZ.

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob se řídí ustanovením § 83 ZZVZ.

- Ostatní požadavky, práva a podmínky zadavatele

Zadavatel

- Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce v souladu s § 105 odst. 1 ZZVZ předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit, s uvedením přesné identifikace poddodavatele a popisu jeho činností na zakázce – viz Krycí list.

- Údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Těmito podklady je účastník povinen se řídit při zpracování nabídky a předkládání informací o kvalifikaci.

- Pokud zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel umožňuje u každé takto vymezené položky nabídnutí a použití i jiných rovnocenných (tj. kvalitativně a technicky obdobných) řešení.

- Zadavatel nepřipouští varianty nabídek podle § 102 ZZVZ.

- Zadavatel může zrušit zadávací řízení v případech podle § 127 ZZVZ.

- Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie (§ 48 odst. 7 ZZVZ).

- Zadavatel může změnit, upřesnit nebo doplnit zadávací podmínky v zákonné lhůtě postupem dle ZZVZ.

- Zadavatel neposkytuje náhradu nákladů, které účastník vynaloží na účast v zadávacím řízení.

- Zadavatel může posunout termíny realizace, pokud jsou stanoveny pevným datem a dojde k průtahům se zadáním veřejné zakázky.

- Zadavatel si vyžádá v souladu s § 86 odst. 3 ZZVZ od vybraného dodavatele před uzavřením smlouvy předložení originálů či ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

Vybraný dodavatel

- Vybraný dodavatel, který je právnickou osobou, bude povinen před podpisem smlouvy zadavateli předložit informaci o tom, zda je vybraný dodavatel mikropodnik, malý podnik nebo střední podnik dle Prováděcího nařízení komise /EU/2016/7 ze dne 5. 1. 2016, kterým se zavádí standardní formulář jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky.

- Vybraný dodavatel, který je právnickou osobou, bude povinen v souladu s § 104 odst. 2 ZZVZ před podpisem smlouvy zadavateli předložit:

- identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

- doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,

- seznam akcionářů,

- rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,

- společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

- Zadavatel dále upozorňuje, že dle čl. IX závazného návrhu smlouvy je dodavatel povinen mít po celou dobu plnění smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jeho činností. Vybraný dodavatel je povinen doklad o uzavření uvedené pojistné smlouvy předložit zadavateli nejpozději při uzavření smlouvy. Nedoložení dokladu o uzavření pojistné smlouvě bude považováno za neposkytnutí řádné součinnosti k uzavření smlouvy.

- POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých dodávek, prací, činností, ostatních nákladů, rizik, zisku, finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace předmětu plnění veřejné zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci a v závazném návrhu smlouvy.

Prokáže-li se v budoucnu (při plnění veřejné zakázky), že položkové rozpočty neobsahují všechny položky, které byly obsahem výkazu výměr, má se za to, že stavební práce, dodávky a služby definované těmito položkami jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkového rozpočtu.

Pro zpracování nabídkové ceny účastník použije „Tabulku pro vypočet nabídkové ceny“ (příloha č. 3 této ZD), koncipovanou jako souhrnný položkový rozpočet, kde účastník nacení všechny požadované položky. Zpracování ceny v jiné než předepsané struktuře bude hodnoceno jako nesplnění podmínek zadávacího řízení.

Nabídková cena bude rozčleněna následovně:

- Nabídková cena (= celková cena, tj. cena za celý předmět plnění veřejné zakázky) v Kč bez DPH, samostatně sazba DPH, výše DPH v Kč a celková cena včetně DPH.

- Náklady jednotlivých částí veřejné zakázky ve formě nabídkových rozpočtů (oceněný výkaz výměr).

Pokud účastník ocení kteroukoliv položku výkazu výměr nulovou nebo mimořádně nízkou nabídkovou cenou, bude požádán o písemné zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny dle § 113 odst. 4 ZZVZ, případně o objasnění údajů dle § 46 ZZVZ.

Daň z přidané hodnoty bude vypočtena dle příslušných právních předpisů ČR platných ke dni podání nabídky.

Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů. Případné překročení nabídkové ceny je možné jen pokud bude v souladu se ZZVZ.

- pravidla pro hodnocení nabídek

Nabídky účastníků budou hodnoceny ve smyslu § 114 odst. 1 ZZVZ podle jejich ekonomické výhodnosti.

Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s § 114 odst. 2 ZZVZ podle ekonomické výhodnosti nabídek. Ekonomickou výhodnost nabídek bude zadavatel hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny. Předmětem hodnocení je celková cena v Kč bez DPH uvedená v příloze č. 3 této ZD – Tabulka pro výpočet nabídkové ceny.

Zadavatel seřadí nabídky podle jejich nabídkové ceny.

Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

- POŽADAVKY NA FORMU, ČLENĚNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY

Případné nedodržení formálních požadavků na zpracování a členění nabídky nebude zadavatelem považováno za nesplnění podmínek účasti v zadávacím řízení.

## I. Požadavky na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

- Nabídku v listinné podobě podá účastník v celkem 2 tištěných vyhotoveních, z toho 1x v originále a 1x v kopii. Výtisk kopie musí být úplnou kopií originálu. Originál nabídky bude na titulní straně označen jako „originál“, kopie nabídky bude na titulní straně označena „kopie“. V případě rozporů mezi jednotlivými výtisky se považuje za rozhodný text originálního vyhotovení nabídky.

Účastník spolu s tištěnými vyhotoveními nabídky předloží úplnou elektronickou verzi nabídky, a to na nosiči dat (např. CD-R, DVD-R, přenositelný flashdisk), a to ve formátu *.pdf. Dále zadavatel požaduje na nosiči dat zvlášť zahrnout rovněž návrh smlouvy ve formátu MS Word (*.doc/ *.docx) a tabulku pro výpočet nabídkové ceny *.xls (položkový rozpočet). Nosič bude označen identifikačními údaji účastníka a názvem veřejné zakázky a bude vyhotoven tak, aby bylo možné soubory na něm nahrané dále kopírovat.

Každý výtisk nabídky bude včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh svázán do jednoho svazku. Nabídka bude dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy.

- V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje účastníka. Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů bude podepsána statutárním orgánem účastníka nebo osobou zmocněnou statutárním orgánem účastníka k jeho zastupování; v takovém případě doloží účastník v nabídce originál písemné plné moci či jiného platného písemného pověřovacího dokumentu.

- Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za účastníka.

- Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh bude zpracována v českém jazyce a jednotlivé stránky budou očíslovány vzestupně kontinuálně arabskými číslicemi. Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna či naskenována tak, aby byla dobře čitelná, a nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

- Dodavatel může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

## II. Obsah nabídky

Nabídka bude seřazena v uvedeném pořadí do těchto oddílů:

- Krycí list nabídky (příloha č. 1 této ZD)

- Obsah nabídky

- Prokázání kvalifikace

- Základní způsobilost

- Profesní způsobilost

- Ekonomická kvalifikace

- Technická kvalifikace

- Dokumenty k vyhodnocení nabídky (příloha č. 3 této ZD – tabulka pro výpočet nabídkové ceny)

- Návrh smlouvy včetně všech příloh - podepsaný osobou oprávněnou jednat za účastníka

- Ostatní doklady vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky

- Plná moc (pokud za účastníka jedná osoba zmocněná)

- Elektronická verze nabídky

- LHŮTY A místo pro podání nabídek, otevírání nabídek, lhůty ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

## I. Způsob a místo podání nabídek

Nabídku lze podat kterýmkoliv z následujících způsobů:

- V případě osobního předání bude zadavateli předána řádně uzavřená obálka s listinnou nabídkou opatřená na přelepu razítkem a podpisem účastníka s označením: „VZ01/2017  -  NEOTEVÍRAT – ČRo Římská 15 – rekonstrukce VZT, klimatizace a vytápění“ a v levém horním rohu obálky bude poštovní adresa účastníka. Obálka bude předána osobně nebo prostřednictvím doručovacích služeb v podatelně Českého rozhlasu, na adrese Římská 13, Praha 2 v pracovní dny v době:

- pondělí od 7:00 do 17:00 hodin

- úterý od 7:00 do 16:00 hodin

- středa od 7:00 do 17:00 hodin

- čtvrtek od 7:00 do 16:00 hodin

- pátek od 7:00 do 15:00 hodin

- a v poslední den lhůty pro podání nabídek do níže uvedené hodiny.

- Nabídku v listinné podobě lze doporučeně zaslat na adresu zadavatele tak, aby byla doručena do skončení lhůty pro podání nabídek. Adresa pro zaslání poštou:

Český rozhlas
Oddělení veřejných zakázek
Římská 13
120 99 Praha 2

Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby nabídky zřetelně označili i na poslední vnější obálce tak, aby bylo patrné, že jde o nabídku do zadávacího řízení.

## II. Lhůty a termíny zadávacího řízení, otevírání nabídek v listinné podobě

Lhůta pro podání nabídek: 7. 3. 2017 do 11:00 hodin

Otevírání nabídek v listinné podobě proběhne dne  7. 3. 2017 od 11:10 hodin v budově Českého rozhlasu, Římská 13, Praha 2., účastníci se do uvedené doby zapíší do Prezenční listiny na Recepci budovy.

Otevírání nabídek se může účastnit jeden zástupce účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla podána ve lhůtě pro podání nabídek. Přítomné osoby předloží dokladu o vztahu k účastníkovi, kterého má daná osoba při otevírání obálek zastupovat (např. plná moc k účasti při otevírání obálek za daného účastníka a v případě statutárního orgánu např. výpis z obchodního rejstříku)

Nabídky, které budou zadavatelem obdrženy po lhůtě pro podání nabídek, se nepovažuje za podanou a v průběhu zadávacího řízení k ní nebude zadavatel přihlížet.

U nabídek v listinné podobě je rozhodující datum a čas přijetí Podatelnou Českého rozhlasu.

Lhůty a kontaktní údaje jsou uvedeny i v Oznámení o zahájení zadávacího řízení pod evidenčním číslem zakázky VZ Z2017-003190 a formuláře F2017-003190, které bylo uveřejněno dne 6. 3. 2017 ve Věstníku veřejných zakázek na www.vestnikverejnychzakazek.cz.

- vysvětlení zadávací dokumentace, prohlídka místa plnění

## I. Vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 ZZVZ

Dodavatel je oprávněn po zadavateli písemně požadovat vysvětlení zadávací dokumentace. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 8 pracovních dní před uplynutím lhůty pro podání nabídek; žádost lze doručit osobně na podatelnu CRo, prostřednictvím doručovacích služeb, doporučeně poštou na adresu zadavatele na jméno kontaktní osoby nebo na základě platně doručené elektronické žádosti osoby, jejíž elektronický podpis byl úspěšně ověřen, nebo prostřednictvím datové schránky nebo prostřednictvím elektronického nástroje EZAK.

Zadavatel odešle vysvětlení zadávací dokumentace v  souladu s ustanovením § 98 odst. 4 ZZVZ nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti. Zároveň zadavatel uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace, včetně přesného znění žádosti bez identifikace příslušného dodavatele, na profilu zadavatele https://verejnezakazky.rozhlas.cz.

## II. Prohlídka místa plnění podle § 97 ZZVZ

Prohlídka místa plnění proběhne v budově Českého rozhlasu, sraz účastníků bude v recepci Českého rozhlasu, Římská 13, Praha 2.

Kontaktní osobou zadavatele pro prohlídku místa plnění je Ing. Krejčí, tel. 737 262 194.

Termín prohlídky místa plnění je: 21. 2. 2017 v 10,00 hodin (dodavatelé se do uvedené doby nahlásí v recepci budovy).

- PŘÍLOHY A DALŠÍ SOUČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Příloha č. 2 – Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 3 – Tabulka pro výpočet nabídkové ceny – výkaz výměr

Příloha č. 4 – Technická specifikace – DPS zpracovaná firmou Metroprojekt v roce 2016

Příloha č. 5 – Harmonogram prací

Příloha č. 1

Krycí list nabídky

na veřejnou zakázku č. j. VZ01/2017 – ČRo Římská 15 – rekonstrukce VZT, klimatizace a vytápění

| Údaje o dodavateli |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma nebo název (jméno a příjmení jedná-li se o fyzickou osobu) |  |
| Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu) Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu (jedná-li se o fyzickou osobu) |  |
| Právní forma |  |
| IČO |  |
| DIČ |  |
| Telefon |  |
| E-mail |  |
| Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky |  |
| Údaje o poddodavateli – 1)* |  |
| Obchodní firma nebo název (jméno a příjmení jedná-li se o fyzickou osobu) |  |
| Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu) Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu (jedná-li se o fyzickou osobu) |  |
| IČO |  |
| Popis plnění poddodavatele (části zakázky) |  |

* V případě více poddodavatelů přidá uchazeč do tabulky příslušné řádky.

- V ………………….. dne ……………

…………………………………….

jméno a podpis oprávněné osoby