Zadávací dokumentace

podle § 28 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 (dále jen ZZVZ)

Č. j.:  VZ03/2017

„ČRo Brno – rekonstrukce objektu Beethovenova č.p. 25/4 - PD“

Obsah

A.	Základní informace	3

I. Podrobné vymezení předmětu plnění veřejné zakázky	3

II. Místo plnění veřejné zakázky	4

III. Doba plnění veřejné zakázky	4

B.	Obchodní podmínky	4

I. Závazný návrh smlouvy vč. příloh	4

C.	Kvalifikace	4

I. Základní způsobilost podle § 74 ZZVZ	5

II. Profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ	5

III. Technická kvalifikace podle § 79 ZZVZ	5

D.	Ostatní práva, požadavky a podmínky zadavatele	6

E.	Lhůty a termíny zadávacího řízení	7

F.	Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny	8

I. Zadavatelem požadované platební podmínky:	8

II. Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny	8

III. Požadavek na zpracování nabídkové ceny	8

G.	Pravidla pro hodnocení nabídek	9

H.	Vysvětlení zadávací dokumentace a prohlídka místa plnění	10

I. Vysvětlení zadávací dokumentace podle §98 ZZVZ	10

II. Prohlídka místa plnění podle § 97 ZZVZ	10

I.	Podmínky a požadavky na formu, členění, zpracování a podávání nabídky	10

I. Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky	10

II. Požadované členění – pořadí obsahu nabídky	11

III. Způsob a lhůta pro podání nabídky	11

J.	Přílohy nebo další součásti zadávací dokumentace	11

- Základní informace

Název veřejné zakázky:

„ČRo Brno – rekonstrukce objektu Beethovenova č.p. 25/4 -PD“

Druh zadávacího řízení:

- Veřejná zakázka na služby

- Zjednodušené podlimitní řízení

Číslo jednací zadavatele:

VZ03/2017

Identifikační údaje zadavatele:

Český rozhlas

zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu

se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

IČ: 45245053, DIČ: CZ45245053

Osoba oprávněná jednat za zadavatele:

Mgr. René Zavoral, generální ředitel

Kontaktní osoba zadavatele

Kraus Libor
Oddělení veřejných zakázek

Telefon: 22 155 linka 3575,

Mobil: 733 562 894

ID datové schránky:

E-mail: libor.kraus@rozhlas.cz

## I. Podrobné vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je zpracování projektové dokumentace a poskytnutí autorského dozoru pro stavbu „ČRo Brno – rekonstrukce objektu Beethovenova č.p. 25/4“

Podrobný popis plnění je uveden v příloze č. 4 této zadávací dokumentace (dále také „ZD“)

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 3.000.000,- (slovy: tři miliony) Kč bez DPH.

Maximální nabídková cena nesmí přesáhnout 4.000.000,- (slovy: čtyři miliony) Kč bez DPH, jinak bude takový účastník vyloučen ze zadávacího řízení.

Podkladem pro zpracování nabídky je:

- tato zadávací dokumentace

- Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

- Příloha č. 2 – Závazný návrh rámcové kupní smlouvy

- Příloha č. 3 – Tabulka pro výpočet nabídkové ceny

- Příloha č. 4 – Technické zadání

- Příloha č. 5 – Čestné prohlášení

Klasifikace dle slovníku CPV (Common Procurement Vocabulary):

Název:					Kód CPV

Architektonické a související služby       71200000-0

## II. Místo plnění veřejné zakázky

ČRo Brno - Beethovenova 4, 657 42 Brno

## III. Doba plnění veřejné zakázky

Doba trvání zakázky v týdnech: 34 týdnů ode dne zahájení realizace zakázky

Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky: 28.4.2017

Předpokládaný termín dokončení zakázky: 18.12.2017

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit termín zahájení plnění veřejné zakázky.

- Obchodní podmínky

## I. Závazný návrh smlouvy vč. příloh

Obchodní podmínky stanovené zadavatelem v této zadávací dokumentaci jsou stanoveny jako minimální a účastníci tak mohou nabídnout zadavateli obchodní podmínky výhodnější.

Nabídka účastníka musí obsahovat a splňovat veškeré požadavky a podmínky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci a oznámení o zakázce včetně následujících obchodních podmínek:

Pokud účastník ve své nabídce mění ustanovení obchodních podmínek, musí tyto úpravy viditelně odlišit.

Úpravy v návrhu smlouvy, které účastník učiní v neprospěch zadavatele, budou důvodem k vyřazení nabídky, resp. účastníka z další účasti ve výběrovém řízení.

Návrh smlouvy, včetně všech uvedených příloh, musí být ze strany účastníka podepsány statutárním orgánem nebo osobou příslušně zmocněnou, originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky.

Veškeré další podmínky požadované zadavatelem jsou uvedeny v závazném návrhu smlouvy (příloha č. 2 této ZD)

- Kvalifikace

Dodavatel je povinen splnit a prokázat kvalifikaci v souladu s § 73 až 79 ZZVZ v rozsahu dále stanoveném zadavatelem.

Dodavatel předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v prosté kopii, pokud zadavatel nestanoví jinak.

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

Doklady prokazující splnění základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení. (§ 86 odst. 5 ZZVZ).

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje doklad prokazující.

- základní způsobilost podle § 74 ZZVZ;

- profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.

Zadavatel přijme výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce.

## I. Základní způsobilost podle § 74 ZZVZ

Dodavatel je povinen prokázat základní způsobilost v rozsahu § 74 odst. 1 písm. a) až e). Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že pravidla § 74 odst. 2 písm. a) až c)  ZZVZ a § 74 odst. 3 písm. a) a b) ZZVZ se použijí obdobně.

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti předložením prostých kopií dokladů dle § 75 odst. 1 ZZVZ, tj.:

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,

b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,

c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,

d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,

e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ,

f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ

Splnění základní způsobilosti prokáže dodavatel předložením čestného prohlášení (příloha č.5 této ZD)

## II. Profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ

Splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže dodavatel, který předloží:

  - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;

  - doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci;

  - doklad o členství v profesní samosprávné komoře nebo jiné profesní organizace dle zákona č. 360/1992 Sb.o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě;

  - doklad o odborné způsobilosti dle zákona č. 360/1992 Sb.o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě či prohlášení, že uchazeč disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbodnou způsobilost zabezpečuje.

## III. Technická kvalifikace podle § 79 ZZVZ

K prokázání splnění technické kvalifikace dodavatele pro plnění veřejné zakázky na dodávky zadavatel požaduje předložit:

- Seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

Rozsah požadovaných informací a dokladů:

- Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud v posledních třech letech realizoval alespoň jednu obdobnou zakázku v min. hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisícy korun českých) bez DPH. Za obdobnou zakázku považuje zadavatel projektovou dokumentaci na rekonstrukci chráněné budovy nebo prostoru.

- Dodavatel předloží seznam významných referenčních zakázek formou čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou zastupovat dodavatele, který bude obsahovat též předmět a hodnotu zakázky (tzn. částku vyplacenou dodavateli za poskytnoutou službu) dobu plnění, údaj o jejím řádném a odborném provedení a kontakty na konkrétní osoby (ze strany objednatele dokládané zakázky), které mohou uvedené potvrdit. Rovnocenným dokladem k prokázání kritéria je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

Pokud není dodavatel z objektivních důvodů schopen prokázat splnění technických kvalifikačních předpokladů, je oprávněn je prokázat i jinými rovnocennými doklady, pokud je zadavatel z objektivních důvodů neodmítne.

- Seznam techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména těch, které zajišťují kontrolu kvality nebo budou provádět stavební práce, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.

Dodavatel prokáže toto kritérium technické kvalifikac, pokud z předložených dokumentů bude vyplývat, že má pro realizaci této veřejné zakázky k dispozici tyto osoby:

- hlavního architekta, který bude zodpovídat za průběh projekčních prací a architektonický návrh interiéru, a který má zkušenost s vedením alespoň 5 dokončených projektů a minimálně 10 let praxe v oboru;

- alespoň jednoho autorizovaného inženýra v oboru technika prostředí staveb sespecializací na technická zařízení nebo vytápění a vzduchotechnika, který má minimálně 5 let praxe v oboru akustika a zkušenost se zpracováním projektové dokumentace rozhlasového nebo televizního studia;

- alespoň jednoho autorizovaného technika v oboru technika prostředí staveb se specializací zdravotní technika;

- alespoň jednoho autorizovaného technika v oboru technika prostředí staveb se specializací elektrotechnická zařízení.

Přílohou seznamu výše uvedených osob bude soubor strukturovaných profesních životopisů techniků včetně jejich čestného prohlášení o pravdivosti údajů obsažených v životopise, který jimi bude podepsán.

Profesní životopis bude obsahovat minimálně následující údaje:

- Jméno a příjmení

- Postavení v týmu pro zadávanou veřejnou zakázku

- Vztah k dodavateli

- Dosažené vzdělání

- Délku odborné praxe

- získané certifikace

- odkazy na obdobné zakázky, u kterých má technik zkušenosti se zpracováním projektové dokumentace příslušné specializace.. Odkazy musejí obsahovat konkretizaci poskytnutého plnění členem týmu v rámci dokládané zakázky, dobu plnění a kontakty na konkrétní osoby (ze strany objednatele dokládané zakázky), které mohou uvedené údaje potvrdit.

- Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným dodávkám, službám nebo stavebním pracím, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou dodávky, služby nebo stavební práce poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům.

Dodavatel prokáže toto kritérium technické kvalifikace, pokud z předložených dokumentů bude vyplývat, že:

- Hlavní architekt má k datu podání nabídky platné osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. autorizovaného architekta ČKA

- Ostatní práva, požadavky a podmínky zadavatele

- Údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Těmito podklady je účastník povinen se řídit při zpracování nabídky a předkládání informací o kvalifikaci.

- Pokud zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

- Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce v souladu s § 105 odst. 1 ZZVZ předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit, s uvedením přesné identifikace poddodavatele a popisu jeho činností na zakázce – viz Krycí list

- Zadavatel nepřipouští podle § 102 ZZVZ varianty nabídek.

- Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení v případech podle § 127 ZZVZ. Oznámení o zrušení zjednodušeného podlimitního řízení zadavatel podle § 53 odst. 8 ZZVZ uveřejní na profilu zadavatele do 5 pracovních dnů od rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení.

- Zadavatel může v souladu s § 53 odst. 4 ZZVZ vyžádat si v průběhu zadávacího řízení předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

- Zadavatel může v souladu s § 53 odst. 5 ZZVZ uveřejnit oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená včem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění

- Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie (§48 odst. 7 ZZVZ).

- Zadavatel může změnit, upřesnit nebo doplnit zadávací podmínky v zákonné lhůtě postupem dle ZZVZ

- Zadavatel neposkytuje náhradu nákladů, které účastník vynaloží na účast v zadávacím řízení.

- Zadavatel může posunout termíny realizace, pokud jsou stanoveny pevným datem a dojde k průtahům se zadáním veřejné zakázky.

- zadavatel si vyžádá v souladu s § 86 odst. 3 ZZVZ od vybraného dodavatele před uzavřením smlouvy předložení originálů či ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

Vybraný dodavatel

- Vybraný dodavatel, který je právnickou osobou, bude povinen před podpisem smlouvy zadavateli předložit informaci o tom, zda je vybraný dodavatel mikropodnik, malý podnik nebo střední podnik dle Prováděcího nařízení komise /EU/2016/7 ze dne 5. 1. 2016, kterým se zavádí standardní formulář jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky.

- Vybraný dodavatel, který je právnickou osobou bude povinen v souladu s § 104 odst. 2 ZZVZ před pospisem smlouvy zadavateli předložit:

- identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o některých opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

- doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle bodu 1) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména:

- výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence;

- seznam akcionářů;

- rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zsiku;

- společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy

- Zadavatel dále upozorňuje, že dle čl. XII závazného návrhu smlouvy je dodavatel povinen mít po celou dobu plnění smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění profesní odpovědnosti Vybraný dodavatel je povinen doklad o uzavření uvedené pojistné smlouvy předložit zadavateli nejpozději při uzavření smlouvy. Nedoložení dokladu o uzavření pojistné smlouvě bude považováno za neposkytnutí řádné součinnosti k uzavření smlouvy.

- Lhůty a termíny zadávacího řízení

Lhůta pro podání nabídek: 11. 4. 2017 do 10:00 hodin.

Otevírání nabídek proběhne dne  11. 4. 2017 od 10:10 hodin v budově Českého rozhlasu, Římská 13, Praha 2., účastníci se do uvedené doby zapíší do Prezenční listiny na Recepci budovy.

Otevírání nabídek se může účastnit jeden zástupce zadávacího řízení, jehož nabídka byla podána ve lhůtě pro podání nabídek. Přítomné osoby předloží doklad o vztahu k účastníkovi, kterého má daná osoba při otevírání obálek zastupovat (např. plná moc k účasti při otevírání obálek za daného účastníka a v případě statutárního orgánu např. výpis z obch. rejstříku).

Nabídka, která bude zadavatelem obdržena po lhůtě pro podání nabídek, se nepovažuje za podanou a v průběhu řízení se k ní nebude přihlížet.

U nabídek v listinné podobě je rozhodující datum a čas přijetí Podatelnou českého rozhlasu.

- Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

## I. Zadavatelem požadované platební podmínky:

Zadavatel neposkytne dodavateli jakékoliv zálohy.

Vybraný účastník je oprávněn vystavit daňový doklad až po poskytnutí řádného plnění předmětu této veřejné zakázky realizovaného na základě uzavřené smlouvy.

Veškeré daňové doklady musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o DPH“). V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat je zpět dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů zpět zadavateli.

Specifikace platebních podmínek zadavatele je podrobně uvedena v části F. Obchodní podmínky.

## II. Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny

Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů.

Případné překročení nabídkové ceny je možné jen pokud bude v souladu se ZZVZ.

Žádná změna plnění způsobující zvýšení nebo snížení dohodnuté ceny nebo prodloužení dohodnuté lhůty se nesmí uskutečnit bez předchozího písemného potvrzení změny podepsané zadavatelem a dodavatelem formou písemného dodatku k uzavřené smlouvě.

Bližší podmínky změny ceny díla jsou uvedeny v části F. Obchodní podmínky.

## III. Požadavek na zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých dodávek, prací, činností, ostatních nákladů, rizik, zisku, finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace předmětu plnění veřejné zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

Prokáže-li se v budoucnu (při plnění veřejné zakázky), že položkové rozpočty neobsahují všechny položky, které byly obsahem výkazu výměr, má se za to, že stavební práce, dodávky a služby definované těmito položkami jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkového rozpočtu.

Pro zpracování nabídkové ceny účastník použije „Tabulku pro vypočet nabídkové ceny“ (příloha č. 3 této ZD), koncipovanou jako souhrnný položkový rozpočet, kde účastník nacení všechny požadované položky. Zpracování ceny v jiné než předepsané struktuře bude hodnoceno jako nesplnění podmínek zadávacího řízení.

Nabídková cena bude rozčleněna následovně:

- Nabídková cena (= celková cena, tj. cena za celý předmět plnění veřejné zakázky) v Kč bez DPH

Daň z přidané hodnoty bude vypočtena dle příslušných právních předpisů ČR platných k datu podání nabídky. V případě novelizace právních předpisů o DPH v době po podání nabídky bude DPH k ceně za část díla nerealizovanou k datu účinnosti případné novely přepočtena dle nově platných právních předpisů.

Zadavatel může v souladu § 113 ZZVZ (Mimořádně nízká nabídková cena), pokud účastník ocení kteroukoliv část nabídkové ceny nulovou nebo mimořádně nízkou nabídkovou cenou, požádat o písemné zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny, případně o objasnění údajů dle § 46 odst. 1 ZZVZ.

- Nabídkovou cenu uvede účastník i na krycím listu nabídky, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Účastník uvede sazbu DPH pouze ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky.

Nabídka s nulovou nabídkovou cenou bude bez dalšího vyloučena pro její nepřijatelnost z další účasti v řízení.

- Pravidla pro hodnocení nabídek

Nabídky účastnííků budou hodnoceny ve smyslu § 114 odst. 1 ZZVZ podle jejich ekonomické výhodnosti.

- Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s § 114 odst. 2 ZZVZ podle ekonomické výhodnosti, která bude hodnocena na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality.

- Kritéria hodnocení, na základě kterých budou nabídky hodnoceny, jsou:

- Nabídková cena 								90 %

- dokončení II. fáze díla						 	10 %

- Kritérium č. 1  Nabídková cena                        	         (váha kritéria – 90 %)

- Pro vyhodnocení tohoto kritéria hodnocení zadavatel požaduje v nabídce předložit výši nabídkové ceny v členění a za podmínek uvedených v příloze č. 3 této ZD – Tabulka pro výpočet nabídkové ceny.

- Bodové hodnocení pro kritérium č. 1 bude stanoveno tak, že nabídce s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH bude přidělen plný počet bodů, tj. 100 bodů, přičemž každá další nabídka obdrží počet bodů odpovídající stonásobku poměru nejnižší nabídkové ceny a nabídkové ceny příslušné hodnocené nabídky.

- Kritérium č. 2 Dokončení II. fáze díla	(váha kritéria - 10%)

- Pro vyhodnocení tohoto kritéria hodnocení zadavatel požaduje v nabídce předložit konečný termín dokončení II. fáze díla, uvedený v týdnech a počítaný od data uzavření smlouvy o dílo a poskytnutí služeb autorského dozoru, který nesmí být kratší než 26 týdnů a delší než 32 týdnů od uzavření smlouvy o dílo a poskytnutí služeb autorského dozoru. K nabídce, která překročí výše uvedený rozsah zadavatel nepřihlíží.

Kritérium č. 2 bude hodnoceno následovně – zadavatel přidělí každé nabídce 0 až 100 Bodů, kdy vyšší hodnota znamená lepší hodnocení (úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria). Nabídka s nejvyšším počtem bodů v rámci jednotlivých parametrů získá 100 bodů. Ostatní nabídky získají bodovou hodnotu, odpovídající stonásobku poměru bodového ohodnocení příslušné hodnocené nabídky a bodového ohodnocení nejúspěšnější nabídky tohoto dílčího kritéria.

V rámci celkového hodnocení nabídek podle § 115 ZZVZ přidělí zadavatel každé nabídce v každém samostatném kritériu 0 až 100 bodů, kdy vyšší hodnota znamená lepší hodnocení. Hodnoty přidělených bodů u jednotlivých nabídek v jednotlivých kritériích budou upraveny vynásobením vahou příslušného kritéria (např. 50 % znamená násobek 0,5). Teprve poté budou body u každé nabídky sečteny, čímž vznikne celkové bodové hodnocení každé nabídky, podle kterého bude určeno výsledné pořadí všech hodnocených nabídek.

Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou bude nabídka, která získá nejvyšší počet bodů součtem za všechna kritéria hodnocení.

- Vysvětlení zadávací dokumentace a prohlídka místa plnění

## I. Vysvětlení zadávací dokumentace podle §98 ZZVZ

Dodavatel je oprávněn po zadavateli písemně požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Dodatečné informace budou účastníku poskytnuty na základě písemné žádosti doručené osobně, prostřednictvím třetí osoby či prostřednictvím držitele poštovní licence do sídla zadavatele na jméno kontaktní osoby zadavatele nebo na základě platně doručené elektronické žádosti osoby, jejíž elektronický podpis byl úspěšně ověřen (prováděcí vyhláška č. 9/2011 Sb.), nebo prostřednictvím datové schránky. Současně je možné dodatečné dotazy zaslat prostřednictvím elektronického nástroje EZAK.

Zadavatel odešle vysvětlení zadávací dokumentace v  souladu s ustanovením §98 odst. 4 ZZVZ nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti. Zároveň zadavatel uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace, včetně přesného znění žádosti bez identifikace příslušného dodavatele na profilu zadavatele https://verejnezakazky.rozhlas.cz,.

## II. Prohlídka místa plnění podle § 97 ZZVZ

Prohlídka místa plnění proběhne v budově ČRo Brno, Beethovenova 25/4, Brno

Kontaktní osobou zadavatele pro prohlídku místa plnění je p. Voráček, tel 722 246 425

Termín prohlídky místa plnění je : 27.3. 2017 v 10:00 hodin

- Podmínky a požadavky na formu, členění, zpracování a podávání nabídky

## I. Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

- Kompletní nabídku podá účastník písemně v celkem 3 vyhotoveních, z toho 1x v originále, 1x v listinné kopii a 1x v elektronické formě. Originál nabídky bude na titulní straně označen jako „originál“, kopie nabídky bude na titulní straně označena „kopie“. Kopie nabídky slouží zadavateli pro efektivní posouzení a hodnocení nabídek. V případě rozporů mezi jednotlivými výtisky nabídky se považuje za rozhodný text originálního vyhotovení nabídky.

- Účastník spolu s tištěnými vyhotoveními nabídky předloží úplnou elektronickou verzi nabídky, a to na nosiči dat (např. CD-R, DVD-R, přenositelný flashdisk), a to ve formátu *.pdf. Dále zadavatel požaduje na nosiči dat zvlášť zahrnout rovněž návrh smlouvy ve formátu MS Word (*.doc/ *.docx) a tabulku *.xls (tabulka pro výpočet nabídkové ceny). Nosič bude označen identifikačními údaji účastníka a názvem veřejné zakázky a bude vyhotoven tak, aby bylo možné soubory na něm nahrané dále kopírovat.

- V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje účastníka. Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů bude podepsána statutárním orgánem účastníka nebo osobou zmocněnou statutárním orgánem účastníka k zastupování účastníka; v takovém případě doloží účastník v nabídce originál písemné plné moci či jiného platného písemného pověřovacího dokumentu.

- Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou zastupovat účastníka.

- Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh, prospekty a obdobné materiály nevyjímaje, bude zpracována v českém jazyce a jednotlivé stránky budou očíslovány arabskými číslicemi. Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, a nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

- Každé vyhotovení nabídky bude včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh svázáno do jednoho svazku. Nabídka bude dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy. V případě vazby nabídky v kroužkovém pořadači či kroužkové vazbě bude dále zabezpečena proti nakládání s jednotlivými listy pomocí provázku a pečetě nebo nálepkami opatřenými podpisem, případně razítkem účastníka.

## II. Požadované členění – pořadí obsahu nabídky

Nabídka bude seřazena do těchto oddílů:

- Krycí list nabídky (příloha č. 1 zadávací dokumentace)

- Obsah nabídky

- Prokázání kvalifikace

- Základní způsobilost

- Profesní způsobilost

- Technická kvalifikace

- Dokumenty k vyhodnocení nabídky – zpracování nabídkové ceny

- Návrh smlouvy včetně všech příloh - podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka

- Ostatní doklady vztahující se k předmětu veřejné zakázky

- Plná moc (pokud za účastníka jedná osoba zmočněná)

- Elektronická verze nabídky

- Pozn. - elektronická verze nabídky bude obsahovat veškeré výše uvedené dokumenty.

## III. Způsob a lhůta pro podání nabídky

Obálka s nabídkou ponese označení: „VZ03/2017  -  NEOTVÍRAT – ČRo Brno – rekonstrukce objektu Beethovenova č.p. 25/4 - PD“

Obálka může být odeslána doporučeně poštou v uzavřené obálce opatřené na přelepu razítkem a podpisem účastníka na adresu:

Český rozhlas
Oddělení veřejných zakázek
Vinohradská 12
120 99 Praha 2

nebo předána osobně v podatelně Českého rozhlasu, na adrese Římská 13, Praha 2 v pracovní dny v době od 9:00 do 15:00 hodin.

Nabídky, které budou zadavatelem obdrženy po lhůtě pro podání nabídek, nebudou otevírány a zadavatel o jejich pozdním podání vyrozumí dodavatele.

Rozhodující je datum a čas přijetí podatelnou Českého rozhlasu.

Na obálce bude dále uvedena adresa účastníka.

- Přílohy nebo další součásti zadávací dokumentace

Příloha č. 1 – Krycí list

Příloha č. 2 – Závazný návrh rámcové kupní smlouvy

Příloha č. 3 – Tabulka pro výpočet nabídkové ceny

Příloha č. 4 – Technické zadání projektových prací

Příloha č. 5 – Čestné prohlášení

Příloha č. 1

Krycí list nabídky

na veřejnou zakázku:

č. j. VZ03/2017

| Údaje o účastníkovi |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma nebo název (jméno a příjmení jedná-li se o fyzickou osobu) |  |
| Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu) Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu (jedná-li se o fyzickou osobu) |  |
| Právní forma |  |
| IČ |  |
| DIČ |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky |  |
| Údaje o subdodavateli – 1)* |  |
| Obchodní firma nebo název (jméno a příjmení jedná-li se o fyzickou osobu) |  |
| Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu) Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu (jedná-li se o fyzickou osobu) |  |
| IČ |  |
| Část VZ plněná subdodavatelem vyjádřena v % |  |
| Popis plnění subdodavatele (části zakázky) |  |
| Podíl subdodavatele na celkové nabídkové ceně (v %) |  |

| #### Cenová nabídka |  |  |
| --- | --- | --- |
| Celková nabídková cena bez DPH |  | Kč |
| #### DPH |  | Kč |
| #### Celková nabídková cena včetně DPH |  | Kč |

* V případě více subdodavatelů přidá účastník do tabulky příslušné řádky.

- V ………………….. dne ……………

……………………………….

jméno a podpis oprávněného

zástupce účastníka